Электронный журнал

Подрядчик выполнил работу некачественно? Контракт можно не оплачивать

А.Н. Симонова
аудитор

Учреждение не оплатило подрядчику работы, выполненные некачественно. И арбитражные судьи сочли это обоснованным (постановление ФАС Уральского округа от 1 августа 2014 г. № Ф09-4638/1). Рассмотрим их доводы.

## Суть спора

По итогам запроса котировок бюджетное учреждение как заказчик заключило с обществом договор на разработку проекта усиления конструкций одного из своих зданий.

Согласно договору, работы должны были проводиться подрядчиком в течение 21 календарного дня с даты, когда заключен договор и получен ответ по техническому обследованию здания учреждения.

Общество выполнило работы по договору некачественно. Поэтому учреждение направило в его адрес письмо с требованием устранить допущенные недостатки, из-за которых ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» отказало в приемке на экспертизу документации.

Однако общество проигнорировало требование заказчика. А позднее оно вообще обратилось в суд с иском к бюджетному учреждению, которое не оплатило указанные работы.

## Решение суда

Суд отказал в удовлетворении исковых требований общества, поскольку работы по договору были выполнены им некачественно и выявленные недостатки не были устранены. Приведем подробности данного дела.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) должен по заданию заказчика разработать техническую документацию или провести изыскательские работы, а заказчик – принять и оплатить их результат (ст. 758 Гражданского кодекса РФ).

При этом качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а если они в договоре отсутствуют или неполно прописаны – требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (ст. 721 Гражданского кодекса РФ).

В силу статьи 720 Гражданского кодекса РФ заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, имеет право требовать их устранения.

Если же недостатки были выявлены после приемки работы, он обязан известить об этом подрядчика в разумный срок. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик может отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков. Это норма пункта 3 статьи 723 Гражданского кодекса РФ.

Однако в данном случае исполнитель проигнорировал требование учреждения об устранении неточностей в работе.

При таких обстоятельствах суд сделал правильный вывод о том, что учреждение совершенно обоснованно в одностороннем порядке отказалось от исполнения договора. Поэтому общество не вправе требовать оплаты стоимости работ, не принятых заказчиком в связи с наличием недостатков. › |

› | Наш уникальный сервис «Закупки 2014» поможет разобраться в сложных вопросах заключения договоров по Закону о контрактной системе.

Важно запомнить Если исполнитель выполнил работу некачественно, заказчик может ее не принимать и не оплачивать до тех пор, пока недостатки не будут устранены (если это вообще возможно).