Руководителю ОАО «Производственная фирма "Мастер"»

(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя))

Адрес: 125007, г. Москва, ул. Коптева, д. 40

РЕШЕНИЕ
об одностороннем отказе заказчика от исполнения государственного контракта 
от 21 апреля 2014 г. № 73

По результатам электронного аукциона, проведенного 8 апреля 2014 г., на право заключения государственного контракта на ремонт многоэтажного дома Ваша организация признана победителем.

21 апреля 2014 г. между Государственным учреждением научно-исследовательский институт «Альфа» (ГУ НИИ «Альфа») и ОАО «Производственная фирма "Мастер"» заключен государственный контракт № 73.

В соответствии с условиями государственного контракта Ваша организация обязалась приступить к выполнению обязательств до 25 апреля 2014 года.

Однако по состоянию на 30 мая 2014 года Вашей организацией обязательства по государственному контракту не выполнены, а именно ремонт многоэтажного дома не начался.

В соответствии с пунктом 5.5 государственного контракта от 21 апреля 2014 г. № 73 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством.

Настоящее решение вступает в законную силу через 10 дней с даты надлежащего уведомления.

Приложение: акт обследования помещения.

Руководитель учреждения	__________	А.В. Львов

М.П.