Генеральному директору

ОАО «Производственная фирма "Мастер"»

А.С. Глебовой

Адрес: 125007, г. Москва, ул. Коптева, д. 40

УВЕДОМЛЕНИЕ:
об одностороннем отказе от исполнения обязательств 
по Государственному контракту от 21 апреля 2014 г. № 73

| г. Москва | 30.05.2014 |
| --- | --- |

21 апреля 2014 г. между ГКУ НИИ «Альфа» (далее – Заказчик) и ОАО «Производственная фирма "Мастер"» (далее – Исполнитель) был заключен Государственный контракт № 73 (далее – Контракт), согласно которому Ваша организация обязалась выполнить работы на проведение ремонта многоэтажного дома. Для того, чтобы закончить работы к сроку установленному Контрактом, срок начала работ установлен 25 апреля 2014 год.

Однако, по состоянию на 30 мая 2014 г. Ваша организация к выполнению обязательств по Контракту не приступила, а именно работы по ремонту до сих пор не начались. В соответствии с пунктом 5.5 Контракта Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством.

Решение о расторжении вступает в законную силу через 10 дней с даты надлежащего уведомления.

Приложения:   акт обследования помещения.

Руководитель учреждения	____________	А.В. Львов
М.П.