Акт переработки материалов заказчика при выполнении

подрядных работ

"1"   февраля     06

г. Москва                              ---  ---------  20-- г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ООО "СТ-Строй",

---------------

с одной стороны, и представитель подрядчика ООО "Стройподряд",

------------------

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что по

1 февраля 2006

состоянию на ------------------------ г. материалы, переданные

январе 2006

заказчиком подрядчику по актам передачи в ---------------- г.,

переработаны в ходе подрядных работ и подлежат списанию на

стоимость строительства.

| N п\п | Наименование оборудования, материалов | ЕД. изм. | Было передано по накладной | N N накладных, дата передачи материалов | Переработано и принято заказчиком в предшествующие периоды | N и дата акта N КС-2 |  |  |  |  | Итого расход по акту N КС-2 | Остаток, возвращенный заказчику в натуральном виде | Остаток, числящийся за подрядчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N 9 от 25.01.2006 | N 10 от 26.01.2006 | N 11 от 27.01.2006 | N 12 от 30.01.2006 | N 13 от 31.01.2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расход на объем работ по акту N КС-2 за отчетный месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба ст. 10 - 20 г/к б/ш диаметр 133 x 6 мм | т | 3,131 | 1 от 10.01.2006 | 0 | - | 1,13 | 0,871 | - | 1,13 | 3,131 | 0 | 0 |
| 2 | Сталь угловая 50 x 50 09Г2С | т | 1,929 | 1 от 10.01.2006 | 1,929 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пункт распред. ПР-8503 | шт. | 1 | 1 от 10.01.2006 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Пункт распред. ПР-8503-400А | шт. | 1 | 2 от 17.01.2006 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Сталь лист. ПВ510 5 x 600 x 2500 - 2700 мм | т | 0,294 | 2 от 17.01.2006 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,294 |
| 6 | Швеллер ст. 09Г2С N 12 | т | 0,375 | 2 от 17.01.2006 | 0 | 0,375 | - | - | - | - | 0,375 | 0 | 0 |
| 7 | Кабель ВБбШв | км | 1,46 | 2 от 17.01.2006 | 0 | - | 0,94 | - | - | 0,06 | 1 | 0 | 0,46 |
| 8 | Кабель АВВГ | км | 0,03 | 3 от 20.01.2006 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,03 |
| 9 | Кабель ВБбШа | км | 0,655 | 3 от 20.01.2006 | 0,55 | 0,045 | - | - | 0,06 | 0 | 0,105 | 0 | 0 |
| 10 | Кабель АВВр | км | 0,058 | 3 от 20.01.2006 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,058 |
| 11 | Сталь угловая 50 x 50 09Г2р | т | 1,26 | 3 от 20.01.2006 | 0 | 1,26 | - | - | - | - | 1,26 | 0 | 0 |

Остаток, числящийся за подрядчиком, подлежит дальнейшей переработке.

Представитель заказчика:            Представитель подрядчика:

Калмыков (Калмыков И.Н.)            Селиванов (Селиванов А.Г.)

директор ------------------------   директор --------------------------